**Case Study: Scheduling via**

**PDM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **4** | **7** |
| **B** | | |
| **3** | **0** | **7** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10** | **5** | **15** |
| **D** | | |
| **10** | **0** | **15** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **0** | **3** | **3** |
| **A** | | |
| **0** | **0** | **3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **2** | **9** |
| **C** | | |
| **12** | **5** | **14** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **18** | **4** | **22** |
| **G** | | |
| **18** | **0** | **22** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16** | **1** | **17** |
| **E** | | |
| **21** | **5** | **26** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **23** | **3** | **26** |
| **H** | | |
| **23** | **0** | **26** |